Załącznik nr 2 – Projekt umowy

UMOWA

nr  ….2022

zawarta w dniu …...................... roku w Dąbrowicach pomiędzy:

Gminą Dąbrowice
ul. Nowy Rynek 17
99-352 Dąbrowice
NIP  775-24-06-079

REGON 611015891

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Dąbrowice – Dorotę Dąbrowską,

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Jolanty Skowrońskiej,

zwanym dalej „Zamawiającym”

a: ……………………….

……………………….....

………………………….

………………………….

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym/ą przez:

………………………………………………………………………………….

zwane również „Stronami”

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 130 000,00 złotych w trybie zapytania ofertowego z dnia …………………. strony zawierają umowę o treści:

§1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie polegające na opracowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: „Dostawa 
i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej”.

- Zakres i forma programu funkcjonalno-użytkowego powinna odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454). Planowane koszty prac projektowych i koszty robót budowlanych winny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 2458).

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 
w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, zakazującego wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. W przypadku konieczności użycia w dokumentacji dla określenia materiałów lub urządzeń znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć opis kryteriów, na postawie których będzie można dokonać oceny, że inne dopuszczone w ich miejsce materiały lub urządzenia będą mogły być uznane za równoważne.

- Wszelkie rozwiązania niewynikające wprost z postanowień umowy a dotyczące formy, treści i zakresu Programu Funkcjonalno-Użytkowego Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym.

- Program Funkcjonalno-Użytkowy należy wykonać:

- w wersji papierowej w ilości 3 egz.

- w postaci elektronicznej na nośniku CD w wersji edytowalnej i przekonwertowanej do formatu pdf,

- ustalenie kosztów prac projektowych i robót budowlanych w formie papierowej 
i elektronicznej.

- Wykonawca sporządzi przedmiot umowy, określony w ust. 1 w całości w języku polskim.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- zaplanowania optymalnej mocy instalacji fotowoltaicznej z uwzględnieniem zapotrzebowania energetycznego oraz możliwości montażowych dla każdej
z lokalizacji;

- oszacowania spodziewanych uzysków energetycznych/efektu ekologicznego z każdej wybudowanej instalacji fotowoltaicznej;

- opracowania kompleksowej dokumentacji, o której mowa w § 1 z należytą starannością jaką należy oczekiwać od Wykonawcy profesjonalnie zajmującego się sporządzaniem dokumentacji projektowej,

- sporządzenia programu zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z wymaganiami Prawa budowlanego, Prawa ochrony środowiska oraz innymi przepisami 
i obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- przygotowywania wyjaśnień, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji 
i przekazywania ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie podczas prowadzonego postępowania zmierzającego do wyłonienia wykonawcy na dostawę 
i usługi,

- dokonania we własnym zakresie i na własny koszt:

- niezbędnego na potrzeby uzgodnień projektowych badania władania odpowiednimi działkami gruntu, inwentaryzację do celów projektowania,

- niezbędnych uzgodnień z właściwymi organami, jednostkami zewnętrznymi 
i Zamawiającym (jeżeli zajdzie taka potrzeba),

- uzyskania materiałów do projektowania i uzgodnień

- zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy i ich nie udostępniania bez zgody Zamawiającego osobom trzecim oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności, w tym materialnej za ich udostępnienie podmiotom nieuprawnionym. Obowiązek ten dotyczy również osób, którymi Wykonawca posługiwać się będzie przy realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca nie może wykorzystać przekazanych przez Zamawiającego danych 
i informacji do innych celów niż wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu prac projektowych z podaniem kolejności działań i terminów realizacji poszczególnych etapów.

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się do:

- udzielenia Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa (na wniosek złożony przez Wykonawcę) do występowania w jego imieniu przy dokonywaniu czynności w ramach niniejszej umowy. Wykonawca działając w imieniu Zamawiającego nie może zaciągać zobowiązań i podejmować działań rodzących skutki finansowe bez pisemnej akceptacji Zamawiającego, chyba że Wykonawca uzyska od Zamawiającego pełnomocnictwo, w którym wyraźnie będzie wskazane w jakim zakresie i przy wykonywaniu jakich czynności Wykonawca może podejmować działania rodzące skutki finansowe.

- dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy,

- do zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 4

Wszystkie prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy będą zakończone w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ……………………………… 2022 r.

§ 5

- Złożenie przez Wykonawcę Programu Funkcjonalno-Użytkowego, o którym mowa w § 1 ust. 1, nie jest równoważne z dokonaniem przez Zamawiającego jego odbioru.

- W terminie 2 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania Programu Funkcjonalno-Użytkowego, o którym mowa w § 1 ust. 1, Zamawiający powiadomi Wykonawcę, że:

- zatwierdza Program Funkcjonalno-Użytkowy w kształcie zaproponowanym przez Wykonawcę lub,

- odrzuca Program Funkcjonalno-Użytkowy w wersji zaproponowanej przez Wykonawcę, ze wskazaniem  przyczyn odrzucenia.

- Jeżeli Zamawiający odrzuci Program Funkcjonalno-Użytkowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, Wykonawca niezwłocznie przygotuje Program Funkcjonalno-Użytkowy poprawiony, wolny od wad, uwzględniający zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego.

- Wykonawca złoży ponownie wykonany Program Funkcjonalno-Użytkowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o odrzuceniu złożonej wersji.

- Odrzucenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, o którym mowa w § 1 ust. 1, przez Zamawiającego lub żądanie Zamawiającego wprowadzenia do niego określonych modyfikacji będzie wiążące dla Wykonawcy.

- Zatwierdzenie przez Zamawiającego Programu Funkcjonalno-Użytkowego, o którym mowa w § 1 ust. 1, według procedury określonej w niniejszym paragrafie, nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych Programu Funkcjonalno-Użytkowego 
i nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się dzień zatwierdzenia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Miejscem odbioru wykonanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

§6

- Wykonawca przenosi z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 5 ust. 7 na Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość majątkowych praw autorskich do Programu Funkcjonalno-Użytkowego objętego niniejszą umową oraz do przekazanych Zamawiającemu egzemplarzy opracowań Programu Funkcjonalno-Użytkowego na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1062 ze zm.) oraz określonych w § 6 ust. 2.

- Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów wchodzących w skład Programu Funkcjonalno-Użytkowego lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji:

- utrwalenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wykonanego na podstawie niniejszej umowy;

- zwielokrotnienie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wykonanego na podstawie niniejszej umowy w całości lub w części dowolną techniką;

- zapis Programu Funkcjonalno-Użytkowego wykonanego na podstawie niniejszej umowy w formie elektronicznej;

- wykorzystanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wykonanego na podstawie niniejszej umowy do realizacji zadania, o którym mowa § 1 umowy;

- zmiana lub adaptacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego wykonanego na podstawie niniejszej umowy na potrzeby realizacji zadania, o którym mowa w § 1 umowy;

- udostępnianie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wykonanego na podstawie niniejszej umowy, w całości lub w części podmiotom lub osobom wskazanym przez Zamawiającego;

- wykorzystanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego wykonanego na podstawie niniejszej umowy w celu uzyskania dostępnych form pomocy finansowej dla realizacji zadania, o którym mowa w § 1 umowy;

- udostępnienie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wykonanego na podstawie niniejszej umowy (także na stronie Zamawiającego) na potrzeby prowadzonych przez Zamawiającego postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych 
z przedmiotem niniejszej umowy;

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych w zakresie wskazanym w ust. 1 i 2 nastąpi 
w ramach wynagrodzenia za Program Funkcjonalno-Użytkowy określonego w § 7 ust. 1.

- W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak 
i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach umowy przez Wykonawcę, Wykonawca:

- przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;

- w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;

- poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i niemajątkowych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych lub osób zgłaszających roszczenia.

- Jeżeli do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, o którym mowa w ust. 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia.

§ 7

- Za wykonanie przedmiotu umowy w pełnym zakresie, wynikającym z § 1 niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………………………………………………….…. zł brutto (słownie złotych: ……….……………………………………..………………../100).

- Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 nastąpi w dwóch częściach:

- 80 % tj. ……………………………..……………………………………….. zł (słownie złotych ……………………………………………………………./100) po przekazaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

- 20 % tj. …............................................................................................……… zł (słownie złotych: ………………………………….......……….... i .…./100) po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy Program, w ramach którego wyłoniony zostanie wykonawca zadania.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przekazane będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturach w terminie …….………… dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionych faktur.

- Dzień obciążenia konta Zamawiającego będzie dniem zapłaty wynagrodzenia za wykonaną usługę.

§ 8

- Strony postanawiają, że podstawą do wystawienia faktury w zakresie płatności o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 1 będzie protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 5 ust. 7.

- Strony postanawiają, że podstawą do wystawienia faktury w zakresie płatności o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 będzie ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

§ 9

- Wykonawca udziela Zamawiającemu, na wykonany przedmiot umowy, gwarancji autorskiej na okres …… miesięcy. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Ujawnione w okresie gwarancji wszelkie wady, zostaną usunięte na koszt Wykonawcy 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

§ 10

- Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, określonego w § 1, jeżeli wady te zmniejszają jego wartość lub użyteczność.

- Strony uzgadniają, że rękojmia za wady dotyczy w szczególności błędów obliczeniowych, luk w opracowaniu, niezgodności z przepisami prawa, warunkami technicznymi, zastosowania nieekonomicznych rozwiązań, wadliwego wykonania przedmiotu umowy prowadzącego do zrealizowania inwestycji, która nie osiągnęła założonych parametrów technicznych i użytkowych.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 – miesięcznej rękojmi na przedmiot umowy, określony w § 1.

- Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy.

- W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi wad, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wskazując ich zakres i wyznaczy mu termin usunięcia wad, nie krótszy niż 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku, gdy w tak określonym terminie Wykonawca nie usunie wad, Zamawiający może powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz naliczyć kary umowne, stosownie do postanowień § 11.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rozwiązania ujęte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym niezgodne z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie okresu rękojmi, jeżeli powiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem.

§ 11

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za zwłokę w zakończeniu prac w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia zakończenia prac wyznaczonego na podstawie niniejszej umowy.

- W przypadku, gdy opóźnienie w zakończeniu prac przekroczy 14 dni Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z faktury, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 1 kwot wynikających z kar umownych, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokość kar umownych.

§ 12

- Strony ustalają, że bezpośrednim nadzorem nad wykonaniem umowy zajmować się będą:

- ze strony Zamawiającego – ………………………………….…………………….., tel. ……………………………. e-mail …………….………………………………………

- ze strony Wykonawcy - ………………………………….…………………………. tel. ……………..……...……...e-mail ……………………...………………………………

- Strony mogą dokonać zmian osób, o których mowa w ust. 1. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. W takim przypadku Strona zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę umowy przesyłając jej za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany do kontaktów roboczych, zaktualizowaną listę osób.

- Osoby wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu nie są upoważnione do składania oświadczeń woli zmierzających do zmiany, uzupełnienia postanowień niniejszej umowy lub których skutkiem byłaby zmiana, uzupełnienie lub rozwiązanie umowy.

- Wszelkie kontakty robocze będą realizowane bezpośrednio lub z wykorzystaniem telefonu, poczty elektronicznej oraz innych narzędzi komunikacji.

- Strony ustalają, że w celu komunikacji w ramach realizacji umowy będą używać poczty elektronicznej w postaci przesyłania wiadomości e-mail opatrzonych każdorazowo imieniem i nazwiskiem osoby wysyłającej wiadomość, bez konieczności podpisywania korespondencji kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Na potrzeby realizacji umowy Strony udostępniają adresy e-mail określone w ust. 1.

§ 13

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może zlecić wykonania prac objętych niniejszą umową podwykonawcy.

§ 14

Zamawiający zastrzega, że bez jego pisemnej zgody, Wykonawca nie może zbyć lub przenieść zobowiązań Zamawiającego powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy, 
a będących należnościami Wykonawcy, na rzecz innych podmiotów.

§ 15

- Integralną częścią umowy są: zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy.

- W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o zmianie siedziby firmy lub zmianie osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu.

§ 16

- Strony oświadczają, że przetwarzanie w zakresie udostępnionych im przez drugą Stronę umowy danych osobowych dokonywane będzie przez każdą ze Stron jako administratora danych osobowych w celu realizacji przedmiotu umowy oraz dochodzenia wynikających 
z niej ewentualnych roszczeń z uwzględnieniem wymogów określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), opublikowanego w Dz. Urz. UE z dnia 04.05.2016 L 119/1, zwanego dalej RODO, jak również na podstawie innych obowiązujących przepisów mających zastosowanie do ochrony danych osobowych.

- Strony oświadczają, że spełniły obowiązek informacyjny względem osób reprezentujących strony lub pracowników stron uczestniczących w przygotowaniu i realizacji umowy.

§ 17

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.

- Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie.

- W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.)

§ 18

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA

KONTRASYGNATA 
SKARBNIKA